**Izvještaj o napretku projekta**

**Naziv projekta:** BranchBuddy **Datum:** 30.1. **Status projekta:** 65% završeno

**1. Procenat završenosti projekta**

Trenutno smo završili oko **65%** projekta. Implementirani su osnovni dijelovi aplikacije, ali još uvijek radimo na dodatnim funkcionalnostima i poboljšanjima korisničkog iskustva.

**2. Uloge u projektu**

* **Harun Riđević** - Software developer, glavni dizajner
* **Ali Murtić** - 3D modeliranje maskote
* **Adel Kobić** - Kreiranje zvučnih efekata

**3. Dosadašnje implementirane funkcionalnosti**

**Verzija 0.4**

* Svaka bilješka je sada povezana s korisnikom koji ju je napravio.
* Automatsko skrolanje na chat kada se pritisne dugme za chat.
* Implementirana funkcionalnost "zapamti me".
* **Ispravljeni bugovi:**
  + Popravljena pozicija input polja prilikom otvaranja tastature.
  + Chatbot sada pamti poruke.
  + Ispravljena duplirana poruka "BranchBuddy: BranchBuddy:" i skraćene poruke chatbota.

**Verzija 0.3 (25.12.2024.)**

* Integrisan AI chatbot na novu stranicu za pomoć korisnicima pri postavljanju ciljeva i smjernicama.

**Verzija 0.2 (4.12.2024.)**

* Implementirana prijava i registracija korisnika.
* Omogućeno kreiranje naloga i pristup personalizovanim funkcijama.

**Verzija 0.1 (23.11.2024.)**

* Kreiran početni ekran aplikacije.
* Implementirano prikazivanje kartica i bilješki.
* Postavljena osnovna navigacija kroz aplikaciju.

**4. Preostali zadaci**

* Dodavanje seedova.
* UI za dodavanje seedova.
* UI za dodavanje notesa.
* Implementacija kalendara.
* Implementacija postavki.
* Implementacija SeedCoin-a i plaćanja dodataka SeedCoin-ovima.

**Zaključak:** Projekat je u dobroj fazi razvoja, a preostali zadaci su uglavnom vezani za poboljšanja korisničkog interfejsa i dodatne funkcionalnosti. Tim nastavlja raditi na završetku projekta u narednom periodu.